АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МОКША

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 февраля 2009 г.  №  3

с.Мокша

О подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, создании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ, руководствуясь Уставом муниципального района Большеглушицкий Самарской области и Соглашением о передаче осуществления части полномочий  по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, заключенным между Администрацией сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области и Администрацией муниципального района Большеглушицкий Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект правил землепользования  и застройки сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

2.  Обеспечить выполнение Соглашения о передаче осуществления части полномочий по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, заключенного между Администрацией сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области и Администрацией муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

3. Установить, что градостроительное зонирование производиться в один этап в срок до 1 сентября 2009 года применительно ко всей территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

4. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке  проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области (Приложение к № 1 к настоящему постановлению).

5. Создать Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

6. Утвердить Положение о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области (Приложение № 3 к настоящему постановлению).

7. Утвердить Порядок направления заинтересованными лицами предложений по проекту правил землепользования  и застройки сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области (Приложение № 4 к настоящему постановлению).

8. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление главы сельского поселения Мокша от 06 августа 2008г. № 6а «О разработке Проекта землепользования и застройки сельского поселения Мокша».

9. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Степные известия» в течении десяти дней со дня подписания.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2008 г.

Глава сельского поселения Мокша

муниципального района Большеглушицкий

Самарской области                                                                       В.Е.Дмитриев

Приложение № 1

к постановлению Главы сельского поселения Мокша

муниципального района Большеглушицкий

Самарской области от 26 февраля 2009г. № 3

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта и правил землепользования и застройки сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее также – проект правил) | Исполнитель по муниципальному контракту на разработку проекта правил | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом на разработку проекта правил |
| 2 | Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проектов правил землепользования и застройки, подготовка мотивированных ответов о возможности ( невозможности) их учёта, направление указанных предложений в уполномоченный орган Администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее также – комиссия) | Не позднее 30 дней со дня представления предложений заинтересованных лиц в комиссию |
| 3 | Рассмотрение представленного уполномоченным органом Администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области проекта правил, внесение предложений и замечаний по проекту, направление замечаний и предложений в уполномоченный орган Администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области | Комиссия | В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта правил |
| 4 | Доработка проекта правил с учётом внесенных предложений и замечаний, направление проекта правил в уполномоченный орган Администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области | Исполнитель по муниципальному контракту на разработку проектов правил | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом на разработку правил |
| 5 | Анализ представленного уполномоченным органом Администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области доработанного проекта правил, направление его Главе сельского поселения Мокша или в уполномоченный орган Администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области на доработку | Комиссия | В срок не позднее 10 дней со дня представления проекта |
| 6 | Принятие решения о проведении публичных слушаний | Глав сельского поселения Мокша | Не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта |
| 7 | Опубликование проекта Правил, решения о проведении публичных слушаний в газете «Степные известия» и размещение на официальном сайте муниципального района в сети «Интернет» http:// www. bigglushitsa. ru | Администрация сельского поселения Мокша | Не позднее чем через 10 дней со дня принятия решения о публичных слушаниях |
| 8 | Проведение публичных слушаний по проекту правил | Комиссия | В течение двух месяцев со дня опубликования проекта правил |
| 9 | Направление результатов публичных слушаний в уполномоченный орган Администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области для доработки проекта правил | Комиссия | Не позднее 10 дней после утверждения заключений о результатах публичных слушаний |
| 10 | Доработка проекта правил с учётом результатов публичных слушаний, направление проекта правил в уполномоченный орган Администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области | Исполнитель по муниципальному контракту на разработку проекта правил | В срок предусмотренный муниципальным контрактом на разработку правил |
| 11 | Анализ доработанного проекта правил, направление его Главе сельского поселения Мокша вместе с протоколом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний |  |  |