Прокуратурой Большеглушицкого района в июле 2023 года проведена проверка соблюдения федерального законодательства при реализации на территории района национальных проектов, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204.

В ходе проверки установлено, что 18.08.2020 года между Администрацией муниципального района Большеглушицкий и ООО «Уфимская газовая компания», в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда», заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства. Предметом контракта является: Реконструкция насосно-фильтровальной станции с подводящими сетями и вспомогательными сооружениями в сельском поселении Большая Глушица Большеглушицкого района Самарской области. Стоимость работ по контракту – 193457340,51 руб. Срок действия контракта – до 31.12.2022 года.

По результату проведенной прокуратурой района проверки установлено, что до настоящего времени работы по контракту на сумму 59863826,17 руб. подрядчиком не выполнены, срок выполнения работ нарушен более чем на 6 месяцев.

В действиях директора ООО «Уфимская газовая компания» обнаружены признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.7 ст.7.32 КоАП РФ, прокуратурой района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, которое направлено мировому судье судебного участка №127 для рассмотрения, по существу.

19.07.2023